АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25» 06.  2014 г.      №0468

О совершенствовании и развитии наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Кардымовский район»Смоленской области на период с 2014 по 2016 годы

В целях реализации федерального законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, предупреждения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с учётом изменений и дополнений), ст.19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 68Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также Постановления Правительства  РФ от 25.04.2012 №390, утверждающего Правила противопожарного режима в РФ, Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановляет:

1.	Утвердить прилагаемый План совершенствования и развития наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на период с 2014 по 2016 годы.

2.	Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселениймуниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, юридическим лицам независимо от форм собственности:

2.1.	В срок до 20.06.2014 разработать Планы совершенствования и развития наружного противопожарного водоснабжения на подведомственной территории муниципального образования, в пределах территории организации на период с 2014 по 2016 годы.

2.2.Планы мероприятий предоставить в 31ПЧ п. Кардымово на согласование в срок до 01.07.2014 г.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрациимуниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  С.В. Ануфриева.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

| ГлаваАдминистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | О.В. Иванов |
| --- | --- |

Приложение №1

К Постановлению Главы

МО «Кардымовский район»

Смоленской области

№ _____ от __________ 2014 г.

План

мероприятий по развитию и совершенствованию наружного противопожарного водоснабжения

на территории муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области на период 2014-2016 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мольковское сельское поселение: |  |  |  |  |
|  | Выполнить монтаж пожарного гидранта в д. Мольково пер. Школьный | 01.04.2015 | Глава МО Мольковское с/п Евстигнеева Н.К. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
|  | Оборудовать водонапорную башню для целей пожаротушения в д. Духовская | 01.12.2014 | Глава МО Мольковское с/п Евстигнеева Н.К. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
|  | Оборудовать водонапорную башню для целей пожаротушения в д. Мольково, ул. Солнечная | 01.05.2016 | Глава МО Мольковское с/п Евстигнеева Н.К. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
|  | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к р. Залазня д. Курдымово | 01.09.2016 | Глава МО Мольковское с/п Евстигнеева Н.К. |  |
|  | Выполнить пожарный водоём в д. Козлово | 01.09. 2015 | Глава МО Мольковское с/п Евстигнеева Н.К. |  |
|  | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 | постоянно | Глава МО Мольковское с/п Евстигнеева Н.К. Нач МГПО Плешков В.В. |  |
| Нетризовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Произвести ремонт имеющегося пожарного гидранта в д. Нетризово установленного возле водонапорной башни | 01.09.2014 | Глава МО Нетризовского с/п Ковальчук Л.Г. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Оборудовать водонапорную башню в д. Нетризово для целей пожаротушения | 01.05.2015 | Глава МО Нетризовского с/п Ковальчук Л.Г. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 3 | Оборудовать водонапорную башню в д. Спас для целей пожаротушения | 01.05.2016 | Глава МО Нетризовского с/п Ковальчук Л.Г. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 4 | Оборудовать водонапорную башню в д. Сухаруково для целей пожаротушения | 01.05.2015 | Глава МО Нетризовского с/п Ковальчук Л.Г. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 5 | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 | постоянно | Глава МО Нетризовского с/п Ковальчук Л.Г. Нач. МГПО Плешков В.В. |  |
| Тюшинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Произвести ремонт пожарного гидранта возле здания котельной д. Тюшино | 01.09.2014 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Установить пожарный гидрант на водопроводной линии в д. Бельчевицы | 01.09.2014 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 3 | Установить пожарный гидрант в д. Тюшино, ул. Садовая | 01.05.2015 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 4 | Оборудовать водонапорную башню в д. Кочкорово для целей пожаротушения | 01.05.2015 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 5 | Оборудовать водонапорную башню в д. Шутовка для целей пожаротушения | 01.05.2016 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 6 | Произвести ремонт водопроводной линии возле здания клуба (ул. Молодёжная) | 01.09.2016 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 7 | Установить пожарный кран на водопроводной линии в д. Васильево | 01.06.2015 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 8 | Выполнить пожарный водоём в д. Павлихино | 01.05. 2015 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. |  |
| 9 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к р. Большой Вопец д. Пересветово | 01.06.2016 | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. |  |
| 10 | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 |  | Глава МО Тюшинского с/п Ласкина Е.Е. Нач. МГПО Плешков В.В. |  |
| Берёзкинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Оборудовать водонапорную башню в д. Тверицы для целей пожаротушения | 01.09.2014 | Глава МО Берёзкинского с/п Прохоренко В.В. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Тресвятье | 01.05.2015 | Глава МО Берёзкинского с/п Прохоренко В.В. ИП Ананенков Ю.Д. |  |
| 3 | Оборудовать водонапорную башню в д. Пищулино для целей пожаротушения | 01.06.2016 | Глава МО Берёзкинского с/п Прохоренко В.В. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 4 | Оборудовать водонапорную башню в д. Волочня для целей пожаротушения | 01.06.2015 | Глава МО Берёзкинского с/п Прохоренко В.В. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 5 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Варваровщина | 01.05.2015 | Глава МО Берёзкинского с/п Прохоренко В.В. |  |
| 6 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Лёшенки | 01.06.2016 | Глава МО Берёзкинского с/п Прохоренко В.В. |  |
| 7 | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 |  | Глава МО Берёзкинского с/п Прохоренко В.В. Нач. МГПО Плешков В.В. |  |
| Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Оборудовать водонапорную башню в д. Титково для целей пожаротушения | 01.09.2014 | Глава МО Первомайского с/п Барановская В.Н. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Оборудовать водонапорную башню в д. Вачково для целей пожаротушения | 01.06.2015 | Глава МО Первомайского с/п Барановская В.Н. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| Соловьёвское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Установить пожарный гидрант возле водонапорной башни в д. Пнёво | 01.09.2014 | Глава МО Соловьёвского с/п Хруленко Н.Ф. Председатель СПК |  |
| 2 | Оборудовать водонапорную башню в д. Беднота для целей пожаротушения | 01.05. 2015 | Глава МО Соловьёвского с/п Хруленко Н.Ф. Председатель СПК |  |
| 3 | Оборудовать водонапорную башню в д. Мамоново для целей пожаротушения | 01.06.2016 | Глава МО Соловьёвского с/п Хруленко Н.Ф. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 4 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Макеевская | 01.09. 2016 | Глава МО Соловьёвского с/п Хруленко Н.Ф. |  |
| 5 | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 | постоянно | Глава МО Соловьёвского с/п Хруленко Н.Ф. Нач. МГПО Плешков В.В. |  |
| Шокинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт имеющегося пожарного гидранта д. Шокино, ул. Молодёжная возле памятника | 01.09.2014 | Глава МО Шокинское с/пСерафимов В.В. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Оборудовать пожарный водоём д. Шокино, ул. 2-ая Дачная д.8 | 01.10.2014 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 3 | Оборудовать пожарный водоём д. Залесово возле д.25 | 01.05.2015 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 4 | Оборудовать водонапорную башню д. Залесово для целей пожаротушения | 01.09.2014 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 5 | Оборудовать водонапорную башню д. Малявчино для целей пожаротушения | 01.06.2015 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 6 | Оборудовать водонапорную башню д. Фальковичи для целей пожаротушения | 01.05.2016 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 7 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Минино | 01.09.2014 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 8 | Выполнить пожарный водоём д. Фальковичи с облегчённым покрытием | 01.10.2014 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 9 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Приселье | 01.06.2015 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 10 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Шестаково | 01.06.2015 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 11 | Оборудовать водонапорную башню д. Русаново для целей пожаротушения | 01.06. 2016 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 12 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Русаново | 01.06.2015 | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. |  |
| 13 | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 | постоянно | Глава МО Шокинское с/п Серафимов В.В. Нач. МГПО Плешков В.В. |  |
| Каменское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Оборудовать водонапорную башню д. Каменка для целей пожаротушения | 01.10.2014 | Глава МО Мольковское с/п Шевелёва В.П. ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Бережняны | 01.10.2014 | Глава МО Мольковское с/п Шевелёва В.П. |  |
| 3 | Оборудовать водонапорную башню д. Смогири для целей пожаротушения | 01.06.2015 | Глава МО Каменского с/пШевелёва В.П. ООО «КардымовоВодоканал» ИП Бондарь В.И. |  |
| 4 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Устиновка | 01.06.2015 | Глава МО Каменского с/пШевелёва В.П. |  |
| 5 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Смогири | 01.06.2015 | Глава МО Каменского с/пШевелёва В.П. |  |
| 6 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Горни | 01.06.2015 | Глава МО Каменского с/пШевелёва В.П. |  |
| 7 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Веено | 01.05.2016 | Глава МО Каменского с/пШевелёва В.П. |  |
| 8 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к имеющемуся водоёму д. Витязи | 01.06.2015 | Глава МО Каменского с/пШевелёва В.П. |  |
| 9 | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 | постоянно | Глава МО Каменского с/пШевелёва В.П. Нач. МГПО Плешков В.В. |  |
| п. Кардымово |  |  |  |  |
| 1 | Установить пожарный гидрант ул. Станционная | 01.06.2015 | Глава Администрации ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Установить пожарный кран ул. Карьерная | 01.06.2015 | Глава Администрации ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 3 | Выполнить подъезд с облегчённым покрытием к водоисточнику на ул. Красноармейская (здание музея) | 01.10.2014 | Глава Администрации ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 4 | Восстановить обозначение пожарных гидрантов п. Кардымово с последующим их обозначением в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 | постоянно | Глава Администрации Нач. МГПО Плешков В.В. |  |