# АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2017   № 00388

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2017-2019 годы

Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 31.01.2017 № 00049 следующие изменения:

1.1.  В подпрограмме «Комплексное развитие коммунального хозяйства»:

1.1.1. В разделе 3. «Перечень подпрограммных мероприятий»:

1)  В задаче 1 «Обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры» мероприятия 1.1; 1.2 и 1.4 изложить в новой редакции:

| 1.1 | Замена инженерных сетей наружного водопровода по ул. Ленина д.37 – ул. Социалистическая д. 11 | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 258 540,21 | 258 540,21 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Ремонт, реконструкция, (приобретение глубинных насосов) системы водоснабжения д. Сопачево, д. Кривцы, улиц Ад. Балтина, Спортивная, Луговая, ул. Социалистическая, ул. Ленина (район д. 33-47) п. Кардымово | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 1 107 000,00 | 207 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | бюджет городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4 | Ремонт, реконструкция инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения по ул. Школьная, д. № 6 | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 98 259,79 | 98 259,79 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 В подпрограмме «Благоустройство»:

1.2.1. В разделе 3. «Перечень подпрограммных мероприятий»:

1) В задаче 4 «Прочие расходы по благоустройству поселений» мероприятие 4.2 изложить в новой редакции:

| 4.2 | Содержание объектов благоустройства (ремонт, установка, покупка детских площадок, малых архитектурных форм, мусорных контейнеров и площадок, покупка и посадка цветов в вазоны, покупка, приобретение необходимого инвентаря для проведения субботников, покупка и доставка необходимых материалов для содержания элементов благоустройства, заливка и содержание катка в п. Кардымово) | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2 100 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | бюджет городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3 В подпрограмме «Оформление объектов муниципальной собственности»:

1.3.1. В разделе 3. «Перечень подпрограммных мероприятий»:

1) В задаче 1 «Регистрация прав на объекты муниципальной собственности Кардымовского городского поселения» мероприятие 1.1 и 1.2 изложить в новой редакции:

| 1.1 | Регистрация прав на объекты муниципальной собственности Кардымовского городского поселения (межевание, изготовление кадастровых планов, технических планов, регистрация) | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 1 380 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | бюджет городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Регистрация прав на автотранспортные средства муниципальной собственности Кардымовского городского поселения (техническое обслуживание, оформление страховки) | 2017-2019 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 104 100,00 | 55 000,00 | 35 300,00 | 13 800,00 | бюджет городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Е.В. Беляев |
| --- | --- |