КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2020                                             № 00021

О подготовке образовательных

учреждений района к осенне-зимнему

периоду 2020-2021гг.

Заслушав информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  о подготовке образовательных учреждений района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. Кардымовский районный  Совет депутатов

РЕШИЛ:

Информацию Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области о подготовке образовательных учреждений района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. принять к сведению (информация прилагается).

Председатель Кардымовского

районного Совета депутатов							Г.Н. Кузовчикова

Информация

Отдела образования Администрации

муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской области о подготовке образовательных учреждений района

к осенне-зимнему периоду в 2020-2021 учебном году

Отдел образования Администрации муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области доводит до сведения информацию о подготовке учреждений образования к 2020-2021 учебному году и их функционированию в осенне-зимний период.

На территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области находятся 13 образовательных учреждений:

- среднее общее образование – 3;

- основное общее образование – 4 и 1 филиал;

- дошкольное образование – 4 (3 ГКП при ОУ);

- дополнительное образование – 1.

Из них:

1. Централизованное отопление осуществляется в:

- МБОУ «Кардымовская СШ»;

- МБОУ «Тюшинская СШ»;

- МБДОУ д/с «Солнышко».

2. Угольные котельные находятся в:

- Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- МБОУ «Тирянская ОШ».

3. Газовое отопление осуществляется в:

- МБУДО «ЦДТ»;

- МБОУ «Рыжковская СШ»;

- МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- МБОУ «Шокинская ОШ»;

4. Электрокотлы находятся в:

- МБДОУ «Каменский детский сад»;

- МБДОУ «Шокинский детский сад»;

- МБОУ «Каменская ОШ»;

- МБДОУ «Вачковский детский сад».

С учетом всех источников финансирования проделана значительная работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и обучения, укреплению материально-технической базы учреждений образования, решению комплекса организационно-технических и других вопросов, позволяющих организованно и качественно начать учебный год.

С целью подготовки к осенне-зимнему периоду в 2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях произведен профилактический осмотр зданий образовательных учреждений, котельного оборудования, теплотрасс, контрольно-измерительных приборов на предмет готовности к работе в осенне-зимних условиях, а также были проведены следующие мероприятия:

По энергосбережению:

- произведена  замена оконных блоков в МБОУ «Кардымовская СШ» (22 окна и 3 окна в кабинетах «Точка Роста»); МБОУ «Тюшинская СШ» (8 окон в кабинетах начальных классов); МБОУ «Рыжковская СШ» (24 окна в учебных кабинетах); МБОУ «Каменская основная школа» (8 окон); МБОУ «Шокинская школа» (8 окон); МБДОУ  детский сад «Солнышко» (18 окон в 6-ти спальнях на первом этаже); МБДОУ «Шокинский детский сад» (3 окна); с 29.07.2020 года производится установка оконных блоков в МБОУ «Соловьевская основная школа» (10 окон);

- заменены составные стекла в оконных проемах здания начальной школы в Шестаковском филиал МБОУ «Соловьевская основная школа»;

- проведены работы по ремонту внутренних сетей отопления МБОУ «Кардымовская СШ», МБОУ «Тюшинская СШ» (частично);

- произведён ремонт пола на пищеблоке в МБДОУ «Каменский детский сад»;

- проведен ремонт дверей в учебных помещениях МБОУ «Каменская основная школа»;

- утеплена стена в кабинете ИЗО МБОУ «Кардымовская СШ»;

- произведена покупка и установка электрической плиты для школьной столовой  МБОУ «Соловьевская основная школа»;

- завезено в полном объеме твердое топливо (уголь) для МБОУ «Тирянская ОШ» и Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- проведены работы по ремонту водоснабжения на пищеблоках МБОУ «Кардымовская СШ», МБДОУ детский сад «Солнышко»;

- проводится комплекс работ по утеплению оконных и дверных проемов, подвальных помещений, чердачных перекрытий зданий;

- произведена проверка исправности приборов учета газа, состояния отопительных радиаторов (батарей) в помещениях образовательных учреждений;

- ведется контроль за системами теплоснабжения, за показаниями приборов учета водо-, газо- и электроэнергии;

- во всех учреждениях соблюдается тепловой режим;

- до начала отопительного периода запланирован ремонт котельной в МБОУ «Тирянская ОШ»;

- перед началом учебного года запланировано проведение инструктажей по энергосбережению с персоналом образовательных учреждений и назначение ответственных лиц за теплобезопасность.

По пожарной безопасности:

- все образовательные учреждения района оборудованы автоматизированной системой пожарной безопасности,  оснащены планами эвакуации в соответствии с  требованиями;

- в учреждениях имеются ограждающие устройства на отопительных приборах;

- произведена перезарядка и выборочная проверка огнетушащего вещества в огнетушителях;

-  приобретены 2 огнетушителя в кабинеты «Точка Роста» МБОУ «Кардымовская СШ»;

- запланировано приобретение 4-х новых огнетушителей в МБОУ «Тирянская ОШ»;

- выполнены работы по обработке чердаков образовательных учреждений;

- перед началом учебного года запланировано проведение инструктажей по пожарной безопасности с персоналоми и  назначение ответственных лиц за пожарную безопасность;

- производится обновление информации по пожарной безопасности на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений в сети «Интернет»;

- до 30.09.2020 года будет произведен ремонт системы пожарной сигнализации во всех образовательных учреждениях района.

По антитеррористической безопасности:

- во всех образовательных учреждениях разработаны паспорта безопасности;

- охрана объектов образования осуществляется сторожами;

- перед началом учебного года осмотрены конструкции крыш всех образовательных учреждений;

- проводится работа по очищению сетки ливневых сливов от мусора и листьев;

- выходы на крышу и подвалы опечатаны;

- имеется видеонаблюдение по периметру территории и входах/выходах МБОУ «Кардымовская СШ»;

- имеются рамки металлоулавливателей в двух учебных заведениях (МБОУ «Кардымовская СШ», МБОУ «Шокинская школа»);

- все образовательные учреждения подключены к тревожной кнопке;

- перед началом учебного года запланировано проведение инструктажей по антитеррористической безопасности;

- в связи с ограничительными мероприятиями ужесточен  пропускной режим;

- на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений района в сети «Интернет» размещена  информация и памятки по антитеррористической безопасности, правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов и угрозе террористического акта;

- произведена частичная замена ограждения в МБДОУ «Вачковский детский сад»;

- все образовательные учреждения района заключили контракты с «Росгвардией» на обслуживание охранной сигнализации;

-  МБОУ «Кардымовская СШ» заключен контракт (№ С – 25/20 от 20 июля 2020 года) с ООО «ОПС»  на монтаж системы видеонаблюдения (установка дополнительных 10-ти камер).

В целом образовательные учреждения района готовы к осенне-зимнему периоду и безопасному их функционированию в 2020-2021 учебном году.

| И.о. начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Е.Г. Киселева |
| --- | --- |