Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением Администрации  муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области от 26.04.2022 № 00290 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области Дацко Дмитрий Сергеевич |
| Период реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Цели Программы:  1.Содействие экономическому и социальному развитию Кардымовского городского поселения, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.  2. Создание комфортных условий проживания населения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также улучшение жилищно-коммунального обслуживания, обеспечения сохранности жилищного фонда на основе проведения его капитального ремонта и ремонта, обновление систем инженерного оборудования, а также вовлечение частных средств для проведения ремонта жилищного фонда на инвестиционных условиях  3. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  4. Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Кардымовского городского поселения.  5. Рациональное и эффективное использование муниципального имущества. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит **135 692,88** тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета – **0,00** тыс. руб.;  - средства бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – **0,00** тыс. руб.;  - средства бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – **135 692,88** тыс. руб.  Объем финансирования по годам:  2022 год – 23 073,050 тыс. руб., в том числе:  - средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.;  -средства областного бюджета - 0,00 тыс. руб.;  -средства бюджета городского поселения – 23 073,050 тыс. руб.  2023 год – 22 499,31 тыс. руб.; в том числе:  - средства федерального бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;  -средства бюджета городского поселения – 22 499,31 тыс. руб.  2024 год – 22 530,13 тыс. руб.; в том числе:  - средства федерального бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства областного бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства бюджета городского поселения – 22 530,13 тыс. руб.  2025 год – 22 530,13 тыс. руб.; в том числе:  - средства федерального бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства областного бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства бюджета городского поселения – 22 530,13 тыс. руб.  -2026 год – 22 530,13 тыс. руб.; в том числе:  - средства федерального бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства областного бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства бюджета городского поселения – 22 530,13 тыс. руб.  -2027 год – 22 530,13 тыс. руб.; в том числе:  - средства федерального бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства областного бюджета – 0,00тыс. руб.;  -средства бюджета городского поселения – 22 530,13 тыс. руб. |
| Влияние на достижение целей муниципальной программы | - Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  - Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий;  - Уменьшение долине приватизированного жилого фонда;  - Уменьшение доли ветхих сетей водопровода;  - Уменьшение числа аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов;  - Увеличение числа установленных энергосберегающих уличных светильников;  - Увеличение уровня энергосбережения системы уличного освещения;  - Увеличение числа благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - Увеличение площади благоустроенных мест захоронения;  - Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические и кадастровые паспорта;  - Увеличение доли поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности. |

**Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  показателя | Планируемое значение показателя | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципального жилого фонда, нуждающегося в ремонте | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 34 |
| 4 | Доля ветхих сетей водопровода | % | 0 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 5 | Число аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Число благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| 7 | Число установленных энергосберегающих светильников | шт | 532 | 549 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| 8 | Доля экономии электроэнергии | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Доля площади благоустроенных кладбищ | % | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Доля муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические и кадастровые паспорта | % | 15 | 5 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 11 | Доля поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности | % | 20 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации  задачи структурного элемента | Связь с  показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Региональный проект** | | | |
| Участие в региональных проектах не предусмотрено | | | |
| **2. Ведомственный проект** | | | |
| Участие в ведомственных проектах не предусмотрено | | | |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения»** | | | |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках дорожного фонда | ремонту автомобильных дорог в рамках дорожного фонда | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.  Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий |
| 2 | Расходы на реализацию мероприятий по очистке, отсыпке, грейдерованию и ямочному ремонту дорог | очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.  Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий |
| 3 | Расходы на реализацию мероприятий по оформлению дорог в собственность и изготовлению проектно-сметной документации | оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации | Доля поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности.  Доля муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические и кадастровые паспорта |
| 4 | Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Число благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского городского поселения»** | | | |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда | работы по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда | Доля муниципального жилого фонда, нуждающегося в ремонте |
| 2 | Расходы на реализацию мероприятий по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Доля муниципального жилого фонда, нуждающегося в ремонте |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие коммунального хозяйства»** | | | |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий по обслуживанию, ремонту, строительству и изготовлению проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры | обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной документации для сетей коммунальной инфраструктуры | Доля ветхих сетей водопровода.  Число аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов. |
| 2 | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию муниципального имущества | содержание муниципального имущества | Доля ветхих сетей водопровода.  Число аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов |
| 3 | Расходы за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (передача полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения) | передача полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения | Доля ветхих сетей водопровода.  Число аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов |
| 4 | Расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом сетей коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (передача полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения) | субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом сетей коммунальной инфраструктуры | Доля ветхих сетей водопровода.  Число аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»** | | | |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий по организации уличного освещения | организация уличного освещения | Число установленных энергосберегающих светильников.  Доля экономии электроэнергии |
| 2 | Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронения | содержание мест захоронения | Доля площади благоустроенных кладбищ |
| 3 | Расходы на реализацию мероприятий по организации работ по уборке территории и вывозу мусора | работы по уборке территории и вывозу мусора | Число благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 4 | Расходы на реализацию мероприятий по прочим расходам по благоустройству поселений | расходы по благоустройству поселений | Число благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Оформление объектов муниципальной собственности»** | | | |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий по регистрации прав на объекты муниципальной собственности | регистрация прав на объекты муниципальной собственности | Доля муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические и кадастровые паспорта.  Доля поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 135 692,88 | 23 073,05 | 22 499,31 | 22 530,13 | 22 530,13 | 22 530,13 | 22 530,13 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения | 135 692,88 | 23 073,05 | 22 499,31 | 22 530,13 | 22 530,13 | 22 530,13 | 22 530,13 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение**

**к паспорту муниципальной программы**

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 3 | Доля муниципального жилого фонда, нуждающегося в ремонте | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 4 | Доля ветхих сетей водопровода | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 5 | Число аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 6 | Число благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Методические рекомендации по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| 7 | Число установленных энергосберегающих светильников | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 8 | Доля экономии электроэнергии | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 9 | Доля площади благоустроенных кладбищ | Методические рекомендации по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
| 10 | Доля муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические и кадастровые паспорта | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |
| 11 | Доля поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности | В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 № 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

**1.1 Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы**

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» (далее именуется программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

**Централизованное теплоснабжение.**

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области осуществляется 3 котельными суммарной мощностью 14,0 Гкал/час, из них, 2 котельных суммарной мощностью 13,8 Гкал/час находятся в муниципальной собственности.

Мониторинг технического состояния котельных, расположенных на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, показывает, что количество установленных котлов со сроком эксплуатации 10 лет составляет 75%. Общий уровень износа котельных по оперативным сведениям составляет более 80%.

Требует безотлагательной модернизации 1отопительная котельная из 2, находящихся в муниципальной собственности, физический износ которой составляет 90%.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену не менее 15% оборудования, физический износ которых составляет 90%. Для реконструкции существующих котельных необходимо ежегодно предусматривать средства в размере 0,5 млн.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 10,5 км, все находятся в муниципальной собственности.

Протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 6,1 км или 58%. Для снижения уровня износа сетей ежегодно необходимо выполнять замену не менее 10% от их общей протяженности.

Для выполнения работ по замене тепловых сетей необходимо ежегодно предусматривать средства в размере 3 млн. рублей.

Общее количество средств необходимых на модернизацию систем централизованного теплоснабжения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области составляет 100 млн. руб.

**Водоснабжение, водоотведение.**

На территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области имеются 5 ед. водоснабжения и 1 ед. централизованного водоотведения.

Износ основных сооружений систем централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 50% - 80%.

Утечка и неучтенный расход воды составляет не менее 5% год.

Из общего объема пропущенных сточных вод через очистные сооружения до нормативных требований очищается всего 90% сточных вод.

В соответствии с регламентом «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» обслуживаются только инженерные сооружения систем коммунального водоснабжения и водоотведения, расположенные в административных центрах Смоленской области. На остальных сооружениях систем водоснабжения и водоотведения регламентные работы по причине отсутствия организаций водопроводно-канализационнного хозяйства, эксплуатирующих данные сооружения, не проводятся, осуществляется только выполнение ремонтных работ при устранении течей на сетях водоснабжения и водоотведения по заключаемым одноразовым договорам. Не осуществляется и систематический производственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды и сбросом сточной жидкости в поверхностные водоемы (примечание: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию систем водоснабжения, в соответствии с рабочей программой должен постоянно контролировать качество питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети).

Общее количество средств необходимых на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области составляет 300 млн. руб.

**Состояние улично-дорожной сети**

В 2021 г. в населенных пунктах Кардымовского городского поселения общая протяженность улично-дорожной сети составила 41,041 км. По типу покрытия улично-дорожная сеть на территории поселения делится на 3 типа: асфальтобетонным покрытием (15.2 км), покрытием из гравийно-щебеночной смеси (12,141 км) и грунтовым покрытием (13,7 км).

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Для содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений заключаются муниципальные контракты, но, вследствие недостаточного финансирования и увеличившегося транспортного потока на территории Кардымовского района, улучшение дорожной инфраструктуры движется небольшими темпами.

Неудовлетворительная конъюнктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию дворовой сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования дворовой и уличной дорожной сетей и их содержания окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Кардымовского городского поселения.

**Оформление права собственности**

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества

Основной проблемой в сфере оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимости, является устаревшая или отсутствие какой-либо технической документации. Наличие технического паспорта на объект недвижимости является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права муниципальной собственности, оформления земельного участка под объектом недвижимости.

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки.

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.

Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием Кардымовского городского поселения следует провести кадастровые работы по земельным участкам под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, и которые в соответствии с действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования.

Для регистрации объектов недвижимости в органах Росреестра требуется проведение паспортизации с целью уточнения технических характеристик объекта и изготовление кадастровых паспортов.

**Раздел 2. Сведения о региональных проектах**

Реализация региональных проектов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

**Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах**

Реализация ведомственных проектов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

**Раздел 4. Паспорта комплексов процессных мероприятий.**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий** | Заместитель Главы муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области Дацко Дмитрий Сергеевич |
| **Связь с муниципальной программой** | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  результата | Ед.  изм. | Базовое значение  результата | Планируемое значение результата | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Число благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского городского поселения»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий** | Заместитель Главы муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области Дацко Дмитрий Сергеевич |
| **Связь с муниципальной программой** | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  показателя | Планируемое значение показателя | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля муниципального жилого фонда, нуждающегося в ремонте | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 34 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие коммунального хозяйства»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий** | Заместитель Главы муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области Дацко Дмитрий Сергеевич |
| **Связь с муниципальной программой** | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  показателя | Планируемое значение показателя | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля ветхих сетей водопровода | % | 0 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 2 | Число аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий** | Заместитель Главы муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области Дацко Дмитрий Сергеевич |
| **Связь с муниципальной программой** | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  показателя | Планируемое значение показателя | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число установленных энергосберегающих светильников | шт | 532 | 549 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| 2 | Доля экономии электроэнергии | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Доля площади благоустроенных кладбищ | % | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Оформление объектов муниципальной собственности»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий** | Заместитель Главы муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области Дацко Дмитрий Сергеевич |
| **Связь с муниципальной программой** | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Базовое значение  показателя | Планируемое значение показателя | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические и кадастровые паспорта | % | 15 | 5 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 2 | Доля поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности | % | 20 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 |

**Механизм реализации комплексов процессных мероприятий.**

Механизм реализации комплекса процессных мероприятий – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями комплекса процессных мероприятий является Отдел развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Исполнители комплекса процессных мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Реализация комплекса процессных мероприятий осуществляется, в том числе, и на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, заключаемых исполнителями комплекса процессных мероприятий с подрядчиками в соответствии с законодательством о закупках для государственных нужд.

Порядок финансирования комплекса процессных мероприятий из средств бюджета городского поселения осуществляется путем выделения средств на конкретные мероприятия в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Контроль за реализацией комплекса процессных мероприятий осуществляется заместителем Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

**Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1. Региональный проект** | | | | | | | | | |
| Финансирование по региональным проектам не предусмотрено. | | | | | | | | | |
| **2. Ведомственный проект** | | | | | | | | | |
| Финансирование по ведомственным проектам не предусмотрено. | | | | | | | | | |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Расходы на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках дорожного фонда | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Ремонт улично-дорожной сети в п. Кардымово: Адмирала Балтина, Богречевой, Вокзальная, Гребнева, Славянская, Железнодорожная, Зеленая, Индустриальная, Карьерная, 2-я Карьерная, Колхозная, Комсомольская, пер. Комсомольский, Коммунистическая, пер. Коммунистический, пер. Красноармейский, ул.Луговая, Марьинская, 2-я Марьинская, Матросова,  Озерная, Октябрьская, пер. Октябрьский, Парковая, Партизанская, пер. Партизанский, Первомайская, Победа, Привокзальная, Пригородная, Пристанционная, Садовая, Советская, Спортивная, Станционная, пер. Станционный, Чапаева, Шевченко, Заднепровская, пер. Зеленый, Придорожная, Лесная, Васильевская, пер. Марьинский, Дачная, Полевая, Гагарина, Каменка, пер. Каменка, Красноармейская, Ленина, пер. Ленина, Предбазарная, пер. Предбазарный, Школьная,  -д. Ермачки,  -д. Кривцы,  -д. Сопачево | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 405,43 | 1 405,43 | 1 405,43 | 1 405,43 |
| 3.1.2. | Работы по обустройству пешеходного перехода на ул. Ленина в районе дома № 64 в п. Кардымово | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 348,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Работы по установке светофора Т7 на пешеходном переходе на ул. Красноармейская в п. Кардымово | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 0,00 | 377,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы на реализацию мероприятий по очистке, отсыпке, грейдерованию и ямочному ремонту дорог | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Очистка, отсыпка, грейдерование, ямочный ремонт дорог, замена стоек и щитков дорожных знаков, содержание дорожных знаков, покос обочин, установка пешеходного и барьерного ограждения в районе нерегулируемых пешеходных переходов | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3.3. | Расходы на реализацию мероприятий по оформлению дорог в собственность и изготовлению проектно-сметной документации | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Оформление дорог в собственность | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3.2. | Разработка проектно-сметной документации по установке светофора Т7 на пешеходном переходе на ул. Красноармейская в п. Кардымово | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Ремонт дворовой территории домов: - № 37 ул. Ленина  № 11 ул. Социалистическая № 24 ул. Советская, № 3 ул. Октябрьская, № 16 ул. Октябрьская, № 2А ул. Марьинская, №2 пер.Предбазарный, №10 ул.Каменка, №14, ул.Каменка, №13 ул.Каменка, №15 ул.Каменка, № 35 ул. Ленина, № 68 ул. Ленина, № 63 ул. Ленина, № 1А, 1Б ул. Коммунистическая п. Кардымово | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 4 050,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3.4.2. | Ремонт тротуаров в п. Кардымово: - на ул. Ленина в районе домов №12,14,19; - на ул. Ленина в районе домов №8,6; - на ул. Красноармейской в районе дома №7. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 950,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения | 8 648,45 | 8 677,41 | 8 705,43 | 8 705,43 | 8 705,43 | 8 705,43 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского городского поселения»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда Кардымовского городского поселения (замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, стен, крыш, электропроводки, приобретение стройматериалов, пиломатериалов, сантехники, электрооборудования) | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.2. | Расходы на реализацию мероприятий по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Расходы на реализацию мероприятий по обслуживанию, ремонту, строительству и изготовлению проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации, строительный контроль, страхование для сетей коммунальной инфраструктуры и газоснабжения, обслуживание Кардымовского городского поселения | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.1.2. | Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Кардымово | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 1 000,00 | 1 652,40 | 1 655,20 | 1 655,20 | 1 655,20 | 1 655,20 |
| 5.2 | Расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом сетей коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (передача полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения) | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Ремонт сетей холодного-, горячего , тепло- снабжения и водоотведения в Кардымовском городском поселении и передача полномочий | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Расходы за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (передача полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения) | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Приобретение электрической энергии для объектов коммунального хозяйства и передача полномочий | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию муниципального имущества | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Расходы поселения, связанные с содержанием муниципального имущества (субсидия на содержание бани) | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения | 4 000,00 | 3 652,40 | 3 655,20 | 3 655,20 | 3 655,20 | 3 655,20 |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Расходы на реализацию мероприятий по организации уличного освещения | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Организация уличного освещения | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6.1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6.1.3. | Услуги связи для функционирования автоматизированной системы управления уличного освещения | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6.2. | Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронения | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Организация и содержание мест захоронения (в том числе перевозка невостребованных тел) | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3. | Расходы на реализацию мероприятий по организации работ по уборке территории и вывозу мусора | | | | | | | | |
| 6.3.1. | Удаление аварийных и сухостойных деревьев, обрезка веток, кронирование | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6.3.2. | Содержание, уборка, полив улиц и тротуаров, вывоз ТКО и крупногабаритного мусора (несанкционированные свалки), чистка контейнерных площадок от снега, грязи, мусора, посыпка их песком, прочистка и устройство сточных канав, водопропускных труб, побелка бордюрного камня, деревьев, благоустройство контейнерных площадок, покос, содержание газонов и катков | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 2 384,60 | 2 129,50 | 2 129,50 | 2 129,50 | 2 129,50 | 2 129,50 |
| 6.4. | Расходы на реализацию мероприятий по прочим расходам по благоустройству поселений | | | | | | | | |
| 6.4.1. | Благоустройство контейнерных площадок, ремонт детских площадок и отдельных игровых элементов | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6.4.2. | Приобретение малых архитектурных форм, детских игровых, спортивных элементов и комплексов, номерных знаков домов и табличек названий улиц, информационных плакатов, саженцев деревьев, декоративных кустов, рассады цветов и семян газонных трав | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6.4.3. | Приобретение необходимых материалов и инструментов для проведения субботников и уборки территории поселка | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения | 9 524,60 | 9 269,50 | 9 269,50 | 9 269,50 | 9 269,50 | 9 269,50 |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Оформление объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Расходы на реализацию мероприятий по регистрации прав на объекты муниципальной собственности | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Регистрация прав на объекты муниципальной собственности Кардымовского городского поселения (оценка, межевание, изготовление кадастровых планов, технических планов, регистрация, обследование и экспертиза технического состояния) | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Бюджет городского поселения | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Всего по муниципальной программе** | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения | 23 073,05 | 22 499,31 | 22 530,13 | 22 530,13 | 22 530,13 | 22 530,13 |