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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



Об утверждении графика проведения работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области

В целях  реализации  ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004№189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 3.3Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый график проведения работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области от  25.01.2021   № 00034 «Об утверждении графика проведения работ по формированию (уточнению границ, исправлению реестровой ошибки в местоположении границ) земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, на территории сельских поселений Кардымовского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области от  02.09.2021 № 00447, от  24.04.2023 № 00208, от  25.09.2023 № 00568, от 20.11.2023 № 00678, от 25.10.2024 №  00685).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


	Исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области
	

Б.Е. Аснин








УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области
                                                                              от             №   
График
 проведения работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области

	№ п/п/
	Адрес
	Этажность
	Количество квартир
	Срок проведения работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	д. Шокино, ул. Молодежная, д. 11
(67:10:0250101:758)
	2
	16
	2026

	2. 
	д. Шокино, ул. Молодежная, д. 12
(МКД 67:10:0250101:389)
	2
	16
	2026

	3. 
	д. Шокино, ул. Молодежная, д. 9
(МКД 67:10:0250101:549)
	2
	12
	2026

	4. 
	д. Шокино, ул. Молодежная, д. 10
(МКД 67:10:0250101:371)
	2
	12
	2026

	5. 
	д.Шокино, ул. Молодежная, д. 13
(МКД 67:10:0250101:358)
	1
	8
	2026

	6. 
	д. Шокино, ул. Молодежная, д. 14
(МКД 67:10:0250101:528)
	1
	8
	2026

	7. 
	пгт. Кардымово, ул. Озерная, д. 3
(МКД 67:10:0010113:27)
	1
	4
	2026

	8. 
	пгт. Кардымово, ул. Вокзальная, д. 8
(МКД 67:10:0010215:179)
	1
	4
	2026

	9. 
	пгт. Кардымово, ул. Октябрьская, д.7
(МКД 67:10:0010125:292)
	1
	3
	2027

	10. 
	пгт. Кардымово, ул. Октябрьская, д.5
(67:10:0010125:39 кв. 2, 67:10:0010125:49 кв. 1, 67:10:0010125:60 кв. 3)
	1
	3
	2027

	11. 
	пгт. Кардымово, ул. Победы, д. 27/21
(МКД 67:10:0010128:48)
	1
	3
	2027

	12. 
	пгт. Кардымово, ул. Победы, д. 25
(МКД 67:10:0010211:212)
	1
	3
	2027

	13. 
	пгт. Кардымово, ул. Карьерная, д. 38
(МКД 10:0010228:177)
	1
	2
	2027

	14. 
	пгт. Кардымово, ул. Карьерная, д. 42
(МКД 67:10:0010228:40)
	1
	2
	2027

	15. 
	пгт. Кардымово, пер. Комсомольский, д. 3
(МКД 67:10:0010139:77)
	1
	2
	2027

	16. 
	пгт. Кардымово, пер. Ленина, д. 1
(МКД 67:10:0010202:246)
	1
	2
	2028

	17. 
	пгт. Кардымово, пер. Ленина, д. 3
(МКД 67:10:0010202:367)
	1
	2
	2028

	18. 
	пгт. Кардымово, пер. Октябрьский, 1
(МКД 67:10:0010130:259)
	1
	2
	2028

	19. 
	пгт. Кардымово, пер. Октябрьский, д. 3
(67:10:0010130:37 кв. 1)
	1
	2
	2028

	20. 
	пгт. Кардымово, ул. Советская, д. 18
(МКД 67:10:0010214:168)
	1
	2
	2028

	21. 
	пгт. Кардымово, ул. Станционная, д. 6
	1
	2
	2028

	22. 
	пгт. Кардымово, ул. Станционная, д. 12
(МКД 67:10:0010226:157)
	1
	2
	2028

	23. 
	пгт. Кардымово, ул. Станционная, д. 14
(МКД 67:10:0010226:163)
	1
	2
	2028

	24. 
	пгт. Кардымово, ул. Ленина, д.68В
(МКД 67:10:0010102:134)
	1
	2
	2029

	25. 
	пгт Кардымово, ул. Озерная, д. 6
(МКД 67:01:0010114:28)
	1
	2
	2029

	26. 
	пгт. Кардымово, ул. Озерная, д. 10
	1
	2
	2029

	27. 
	пгт Кардымово, пер. Станционный, д. 4
(67:10:0010229:48 кв. 2, 67:10:0010226:33 кв. 1)
	1
	2
	2029

	28. 
	пгт. Кардымово, пер. Станционный, д. 6А
(МКД 67:10:0010229:168)
	1
	2
	2029

	29. 
	пгт. Кардымово, ул. Комсомольская, д. 5
(МКД 67:10:0010139:41)
	1
	2
	2029

	30. 
	пгт. Кардымово, ул. Комсомольская, д. 4
(МКД 67:10:0010139:209)
	1
	2
	2029

	31. 
	пгт. Кардымово, ул. Комсомольская, д. 6
(67:10:0010139:58 кв. 2)
	1
	2
	2029

	32. 
	пгт. Кардымово, ул. Красноармейская, 
д. 35
(МКД 67:10:0010108:324)
	1
	2
	2029

	33. 
	пгт. Кардымово, ул. Победы, 47
(МКД 67:10:0010130:261)
	1
	2
	2029

	34. 
	д. Кривцы, ул. Мелиорации, д. 9
	1
	2
	2030

	35. 
	д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 40
(МКД 67:10:0010220:106)
	1
	2
	2030

	36. 
	д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 48
(МКД 67:10:0010221:53)
	1
	2
	2030

	37. 
	д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 44
(МКД 67:10:0010220:235)
	1
	2
	2030

	38. 
	д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 42
	1
	2
	2030

	39. 
	д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 40
(МКД 67:10:0010220:106)
	1
	2
	2030

	40. 
	д. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 28
(МКД 67:10:0010217:153)
	1
	2
	2030

	41. 
	д. Шокино, ул. Солнечная, д. 2
(67:10:0250101:704 кв. 2, 67:10:0250101:703 кв. 1)
	1
	2
	2030

	42. 
	д. Шокино, ул. Солнечная, д. 4
(МКД 67:10:0250101:770)
	1
	2
	2030

	43. 
	д. Шокино, ул. Солнечная, д. 6
(МКД 67:10:0250101:721)
	1
	2
	2030

	44. 
	д. Шокино, ул. Молодежная, д. 1
(МКД 67:10:0250101:771)
	1
	2
	2031

	45. 
	д. Шокино, ул. 1-я Озерная, д. 4
	1
	2
	2031

	46. 
	д. Шокино, ул. 1-я Озерная, д. 5
	1
	2
	2031

	47. 
	д. Шокино, ул. 1-я Озерная, д. 6
	1
	2
	2031

	48. 
	д. Шокино, ул. 2-я Озерная, д.12
(МКД 67:10:0250101:724)
	1
	2
	2031

	49. 
	д. Шокино, ул. 2-я Озерная, д. 10
	1
	2
	2031

	50. 
	д. Шокино, ул. 2-я Озерная, д. 8
(МКД 67:10:0250101:765)
	1
	2
	2031

	51. 
	д. Шокино, ул. 2-я Озерная, д. 6
(МКД 67:10:0250101:508)
	1
	2
	2031

	52. 
	д. Шокино, ул. Бородич, д. 3
(МКД 67:10:0250101:782)
	1
	2
	2032

	53. 
	д. Шокино, ул. Индустриальная, д.6
	1
	2
	2032

	54. 
	д. Шокино, ул. Индустриальная, д.7
	1
	2
	2032

	55. 
	д. Нетризово, ул. Южная, д. 1
	1
	2
	2032
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