Приложение № 1

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Кардымовский муниципальный округ»

Смоленской области

от  __________  №  _____

С О С Т А В

противопаводкового штаба на территории муниципального образования

«Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области

| Дацко Дмитрий Сергеевич | заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, председатель штаба; |
| --- | --- |
| Степанишена Екатерина Алексеевна | председатель Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, заместитель председателя штаба; |
| Кузьмина Елизавета Юрьевна | менеджер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, секретарь штаба. |
| Члены штаба: |  |
| Аснин Борис Ефимович | заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области; |
| Бычинский Валерий Викторович | лесничий Кардымовского лесничества – филиала областного государственного казенного учреждения «Смоленское управление лесничествами» (по согласованию); |
| Климова Екатерина Николаевна | начальник отдела гражданской защиты и мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области; |
| Лазарев Александр Алексеевич | директор МУП «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (по согласованию); |
| Михайлова Ольга Леонидовна | главный врач ОГУБЗ «Кардымовская ЦРБ» (по согласованию); |
| Морозов Владислав Александрович | начальник 31 ПСЧ отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию); |
| Павлов Олег Максимович | директор Кардымовского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию); |
| Прудников Олег Александрович | начальник Кардымовского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центр» - «Смоленскэнерго» (по согласованию); |
| Шляхтурова Валентина Сергеевна | начальник отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Кардымовский муниципальный округ»

Смоленской области

от  __________  №  _____

ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду

и пропуску паводковых вод и снижению негативных последствий возможного весеннего половодья на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводковому периоду |  |  |  |
| 1. | Корректировка плана действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в соответствии со среднесрочным прогнозом развития весеннего половодья | до 01.03.2026 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 2. | Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед в период половодья с целью отдыха и рыбной ловли | постоянно | Председатель противопаводкового штаба на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3. | Обеспечение систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | постоянно | Отдел гражданской защиты и мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, Председатель Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 4. | Осуществить контроль установки временных гидрологических постов на участках, требующих повышенного контроля | с наступлением паводкоопасного периода | Председатель противопаводкового штаба на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 5. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | период пропуска паводковых вод 2026 г. | Кардымовский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию), председатель Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 6. | Определить места, на которых необходимо проведение инженерно-технических мероприятий по противопаводковой защите | до 15.03.2026 | Противопаводковый штаб на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 7. | Выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления (подтопления) | постоянно | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию) |
| 8. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | постоянно | Кардымовский РЭС филиала ПАО «МРСК-Центр» - «Смоленскэнерго» (по согласованию) |
| 9. | Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) к безаварийному пропуску паводковых вод | постоянно | Администрация муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 10. | Проверка готовности органов управления, сил и средств Кардымовского звена Смоленской областной подсистемы РСЧС по вопросам готовности к обеспечению безаварийного пропуска половодья 2026 года | до 09.03.2026 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 11. | Организация взаимодействия с окружной газетой «Знамя труда»-Кардымово в целях обеспечения систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, проведения разъяснительной работы о действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем. Изготовление и размещение памяток для населения посвященных безопасности во время отдыха на водных объектах. | до 01.03.2026 | Отдел гражданской защиты и мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 12. | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | до 01.04.2026 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 13. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва | до 09.03.2026 | Кардымовский ветеринарный пункт филиала ОГБУВ «Госветслужба» - «Смоленский ветеринарный центр (по согласованию), председатель Комитета по развитию территорий Администрации муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |  |  |  |
| 1. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | постоянно | ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (по согласованию) |